Con fundamento en el artículo 139, fracción VI  de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 8, fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto., se emite el presente:

INFORME DE ACTIVIDAES

ENERO-FEBRERO

2024

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer al H. Ayuntamiento de esta Administración 2021-2024, las actividades realizadas por el personal de la Contraloría Municipal durante los meses de ENERO-FEBRERO del presente año en referencia a La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que establece:

“Articulo 139. Son atribuciones del Contralor:…

VI. Presentar bimestralmente al Ayuntamiento un informe de las actividades de la Contraloría Municipal…

A continuación se describen las actividades realizadas por todo el personal de esta Contraloría Municipal:

CONTRALOR MUNICIPAL DE OCAMPO, GUANAJUATO.

1.- LIC. DAVID MISAEL HERRERA ROMERO

ENERO

- 9 de enero de 2024, se realizó una supervisión de la obra: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, En Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende. (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort), donde se verifico la Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista.

- 11 de enero de 2024, se acudió a la Septuagésima quinta  sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” y aprobándose los siguientes puntos: Presentación para aprobación del Programa General de Obra Pública Para el Ejercicio Fiscal  2024, se solicita la Aprobación de Recurso hasta por la cantidad de $ 162,500.00 Para Convenir recursos con la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural para la Adquisición de Alimento para el ganado, se solicita la Aprobación de Recurso hasta por la cantidad de $ 500,000.00 Para convenir recurso con la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural en el Programa Tecno Campo 2024 Para la Adquisición  de Equipos Agrícolas.

- 15 de enero de 2024, se asistió a la entrega-recepción de la Obra: Construcción de Electrificación en Ocampo, Gto. Localidad las Trojes,  Brecha Arroyo Santa Bárbara; donde se llevaron a cabo los trabajos de:

Acometidas, Cables, Estructuras MT, Estructuras BT, Alumbrado Público, Postes, Tramites Ante CFE y Letrero de Obra.

- Se apoyó en la repartición de juguetes en Escuelas y Jardín de Niños por el día de Reyes en las Comunidades de: La Calavera, El Tropezón, La Haciendita, La Laguna Cercada, Puerta de la Aguililla y Puerta de los Guzmán.

- 16 de enero de 2024, se acudió a la Obra: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende. (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Donde se verifico la Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural.

- 15 de enero de 2024, se realizó una visita a la Obra: Construcción de Tanque Elevado de 100m3, en Ocampo, Gto. En la Localidad del Mezquite. Donde se observó que se encuentran en la excavación con máquina para zanjas en material B en seco.

- 25 de enero de 2024, se asistió a la  Septuagésima sexta sesión ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” a probándose los siguientes puntos:

Aprobación del “Programa de inversión de obra pública para el ejercicio fiscal 2024 (Remanentes 2023), Aprobación de las Reglas de Operación del “Programa para completar mi vivienda mediante la Adquisición de Tinacos unidos por Ocampo 2024”, Autorización de un subsidio extraordinario por la cantidad de $80,000 para la realización del Primer encuentro municipal del Adulto mayor, Aprobación de la 1ra. Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2024 de Cuenta corriente, Ramo 33 y Programas Especiales y se presentó el Punto para aprobación del Recurso comprometido al cierre del ejercicio 2023 para su arrastre al ejercicio Fiscal actual.

- 26 de enero de 2024, se realizó un recorrido a la obra: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Calle San Juan Bautista. Donde se verifico la

Construcción de guarnición trapezoidal de concreto hidráulico premezclado en vialidades, colada en el lugar con una sección de 0.15 x 0.20 x .040m por unidad de obra terminada y la colocación de banqueta de 10 cm de espesor construida con concreto premezclado con acabado escobillado.

- Se envió al Secretario del H. Ayuntamiento el Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal de Ocampo, Guanajuato; según lo estipulado en el artículo 139 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículo 7 fracción XXV, del Reglamento de la Contraloría Municipal de Ocampo, Guanajuato.

- Se realizó un recorrido por la Obra: “Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar el Saucito. (Tercera Etapa)”. Ubicado en Predio el Saucito, Ocampo, Gto. Se verifico la colocación de la base de grava triturada de ¾”, sin finos, compactado con placa vibratoria en capas de 10 cm y la colocación del firme de 8 cm de espesor a base de concreto ecológico H.O. Incluye la hechura del concreto, aditivo, cimbrado, descimbrado.

- 19 de enero de 2024, se acudió a la entrega-recepción de la Obra denominada: Construcción de Electrificación, en Ocampo, Gto. Localidad Santa Regina, Calles Venecia, Francia y España. Se verifico la correcta instalación de: 12 postes de concreto, suministro y colocación de 3 Transformadores monofásicos de 15 KVA, instalación de 14luminarias led y se instaló el letrero informativo de la obra de 0.80 x 1.20m.

- 30 de enero de 2024, se acudió a la entega-recpcion de la Obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad la Tinaja, Calle Luciano Herrera. En donde se realizó un recorrido

por parte de personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Obras públicas, el contratista, Contraloría municipal y Servicios

Públicos; en este recorrido pudimos constatar los trabajos realizados como fueron: Preliminares, terracerías, pavimento, guarniciones, banquetas,

Señalamientos y acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e instalaciones hidráulicas.

- 01 de febrero de 2024, se asistió al inicio de la Licitación Pública Nacional Número MOG/DOP/LP/2024-01, Para la ejecución de la Obra Pública: Rehabilitación de Calle con Concreto Hidráulico en Ocampo, Gto. Calle Prolongación Hidalgo. Se acudió a la Visita de Obra al lugar de los trabajos; el Licitante Galván Ángel Xany, Supervisor de obras Públicas y la Contraloría Municipal. Posteriormente se llevó a cabo también el Acta de Junta de Aclaraciones.

- Se asistió al inicio de la Licitación Pública Nacional Número MOG/DOP/LP/2024-02, Para la ejecución de la Obra Pública: Rehabilitación de Libramiento de Acceso a Ocampo, Con Carpeta Asfáltica, Tramo: Carr. Fed. 51 – Calle Prolongación Hidalgo en Ocampo, Gto. Calle Prolongación Hidalgo. Se acudió a la Visita de Obra al lugar de los trabajos; el Licitante Constructora González Manzano, Supervisor de obras Públicas y la Contraloría Municipal. Posteriormente se llevó a cabo también el Acta de Junta de Aclaraciones.

- Se asistió al inicio de la Licitación Pública Nacional Número MOG/DOP/LP/2024-03, Para la ejecución de la Obra Pública: Rehabilitación de Camino Rural  Con Carpeta Asfáltica en Ocampo, Gto. Tramo: Lagunita – Cabras de Guadalupe (1er Etapa). Se acudió a la Visita de Obra al lugar de los trabajos; el Licitante Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V., Supervisor de obras Públicas y la Contraloría Municipal. Posteriormente se llevó a cabo también el Acta de Junta de Aclaraciones.

- 02 de febrero de 2024, se participó en el Acto Cívico llevado a cabo en el Jardín Principal, con motivo de la conmemoración del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

- 06 de febrero de 2024, se participó en la Primera reunión regional de la Alianza de Contralores de la Región II, de manera virtual donde se contó con la participación de los Contralores de: San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Felipe, Ocampo y personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato.

- 08 de febrero de 2024, se realizaron los Acuerdos para reincorporar expedientes de archivo provisional. Para formarse en etapa de investigación 7 expedientes de Remisiones de denuncias administrativas enviadas a esta Contraloría Municipal por parte de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato.

- 9 de febrero de 2024, se asistió a la Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de las Licitaciones de las Obras: Rehabilitación de Calle con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Calle Prolongación Hidalgo. Presentando propuesta técnica y económica la Constructora  Galván Ángel Xany de $ 4,029,991.70, Rehabilitación de Libramiento de Acceso a Ocampo, con Carpeta Asfáltica, Tramo: Carr. Fed. 51 – Calle Prolongación Hidalgo, Constructora González Manzano  con un monto de $ 4,417, 244.40 y Rehabilitación de Camino Rural con Carpeta Asfáltica Ocampo, Gto. Tramo: Lagunita – Cabras de Guadalupe (1er Etapa), Constructora Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V. con un monto de $ 4, 549, 659.90

- 12 de febrero de 2024, Se participó en la Segunda Reunión Ordinaria de la Región II de la Alianza de Contralores Estado-Municipios de Gto. Se llevó a cabo de manera virtual con el siguiente orden del día: Pase de lista, Declaración de Quórum legal, Aprobación del orden del día, Bienvenida y declaración ignaural por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición

de Cuentas, Informe de la segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de la Alianza de Contralores y los Asuntos Generales.

- 13 d febrero de 2024, se participó en la Acta de Fallo de las Obras: Rehabilitación de Calle con Concreto Hidráulico en Ocampo, Gto. Calle Prolongación Hidalgo. A favor de la Constructora Galván Ángel Xany, Rehabilitación de Libramiento de Acceso a Ocampo, Con Carpeta Asfáltica

Tramo: Carr. Fed. 51 – Calle Prolongación Hidalgo. A favor de la Constructora González Manzano S.A de C.V. y Rehabilitación de Camino Rural con Carpeta Asfáltica Ocampo, Gto. Tramo: Lagunita – Cabras de Guadalupe (1er Etapa), Constructora Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V. A favor de Constructora Movimientos Industriales de la Construcción S.A. de C.V.

- 15 de febrero de 2024, se realizó un recorrido por la obra: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende. (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Donde se verifico el suministro y colocación en arroyo de capa a base de piedra natural pórfido, tipo corte guillotina de 5 a 8 cm de espesor color rojo en formato de  20cm x 20cm ahogado en concreto hidráulico, siendo el espesor de la capa total de 17 cm.

- Se asistió a la Septuagésima Séptima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto. Llevada a cabo en el Salón de Cabildos “Francisco I. Madero” Aprobándose los siguientes puntos: Aprobación delas Reglas de operación  del Programa Municipal “Equipamiento de vivienda con Calentador Solar 2024”, Aprobación de las Reglas de Operación del Programa Municipal “Estufas Ecológicas Unidos por Ocampo 2024”, Aprobación de las reglas de operación de los programas de Desarrollo Económico: Adquisición de herramienta y equipo menor para Carpinteros, Adquisición de herramienta y/o equipamiento menor para Carniceros.

- 19 de febrero de 2024, se asistió a la entrega-recepción de La Obra: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Ocampo, Gto. Localidad San Pedro de Ibarra, Calle 5 de Mayo. Donde se realizó un recorrido en compañía del Contratista, Supervisor de Obras Públicas, personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas y Contraloría Municipal; posteriormente se firmó el acta de entrega-recepción quedando los trabajos terminados en su totalidad.

- Se asistió a la entrega-recepción de La Obra: Construcción de Pavimentación  A Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Juan Torres. (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Donde se realizó un recorrido en compañía del Contratista, Supervisor de Obras Públicas, personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Director de Servicios Públicos y Contraloría Municipal; posteriormente se firmó el acta de entrega-recepción quedando los trabajos terminados en su totalidad.

- 21 de febrero de 2024, se realizó un recorrido por la obra: Construcción de pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico en Ocampo, Gto. Localidad Gachupines, Calle Hidalgo 2Da. Etapa. Se observó la excavación  con equipo en caja de 0 a 2 metro de profundidad, incluye fractura y demolición previa, extracción de material en caja y control de taludes.

- Se realizó un recorrido por la obra: Rehabilitación de Camino Rural, Carmen del Norte, en el Municipio de Ocampo. Según el presupuesto proporcionado por la Dirección de Obras Publicas al momento de dar el recorrido por dicha obra, se encontraban aplicando la Capa subrasante, con material procedente de bancos, compactada al 90% en capas de 20 cm.

- 22 de febrero de 2024, se acudió a la entrega-recepción de la obra: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto.

Localidad fraccionamiento San Antonio, Calle San Juan Bautista. Se realizó un recorrido en compañía del Contratista, Supervisor de Obras Públicas, Personal de la Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato y la Contraloría Municipal de Ocampo Gto. Donde se verificaron los trabajos terminados de: Pavimento en banquetas, Guarniciones, Drenaje sanitario, pozos de visita, descargas domiciliarias, tomas domiciliarias de agua, señalamientos y el letrero informático; con una inversión de: $1, 952, 908.15 beneficiando a más de 90 personas.

- 27 de febrero de 2024, se asistió  a la Septuagésima Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Gto., llevada a cabo en el Salón de Cabildos aprobándose los siguientes puntos: Aprobación de la Primera modificación  al programa general de Obra Pública para el ejercicio Fiscal 2024, Aprobación para convenir con Comisión Estatal del Agua de Guanajuato en el Programa Suministro e instalación de dispositivos ahorradores de agua en zona centro etapa 1 en la cabecera municipal de Ocampo y la Aprobación de la 2da. Modificación al Pronostico de Ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, cuenta corriente, ramo 33 y programas especiales.

- 29 de febrero de 2024, se acudió a la entrega-recepción de la obra denominada Construcción de Acceso y Andadores en la Unidad Deportiva Municipal. Se realizó un recorrido por parte de Obras Públicas, Contratista, Contraloría Municipal y el Director de COMUDE Ocampo; para verificar los trabajos terminados que son: Vialidad de acceso, letreros, conceptos fuera de catálogo, letrero, andador derecho, andador izquierdo y accesos.

2. Sonia Rojas Herrera

Auditoria

En cumplimiento a las atribuciones conferidas al departamento de Contraloría Municipal, en los meses de Enero y Febrero  2024 se hizo revisión a la documentación de los diferentes departamentos, detectando algunas irregularidades las cuales se le dieron a conocer a cada uno de los titulares de las dependencias, para que en la medida de lo posible sean solventadas, de igual manera se realizaron algunas recomendaciones con el objeto de procurar un mejor control e integración documental.

A continuación se muestran algunas de las observaciones más relevantes mismas que fueron turnadas a cada una de las áreas revisadas.

INGRESOS

Se solicitó documentación de Ingresos correspondiente al mes de Agosto 2023.

Agosto:

- Anexan corte de caja en el que registran ingresos de puestos semifijos donde se observa que los folios no coinciden con los recibos anexos.

-Oficios sin firma.

- Anexan recibos de puestos semifijos con mismo número de folio 33301, sin embargo en el corte solo registran un recibo.

- Falta registro de puestos semifijos de los días 29 y 30 de agosto.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

MULTAS POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

Se solicitó documentación de multas por faltas al bando de policía y buen gobierno correspondiente al periodo de Julio - Diciembre 2023, donde se observó lo siguiente:

- De acuerdo al libro se encuentra registro el día 17 de julio del C. Carlos Francisco García Castañón, el cual menciona que pago multa por la cantidad de $248.14, sin embargo no se encuentra recibo de dicho pago.

- Respecto al libro de registro se observa que no llenan todos los espacios con los datos de las personas detenidas.

- En cuanto a la documentación recibida de los recibos con folio A, se observa que en los oficios anexos no mencionan nombre y fecha de los recibos registrados

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RAMO 28

Se solicitó documentación de la cuenta pública de Ramo 28 correspondiente al mes de Agosto 2023, donde se observó lo siguiente:

- Anexan recibo de apoyo en el cual la cantidad registrada no coincide con la cantidad mencionada con letra.

- Carta de identificación sin firma.

- Apoyo en el cual la firma del beneficiario en los documentos anexos no coincide con la firma registrada en su INE.

- Solicitud de pago sin firma.

- Vale de apoyo sin firma de quien recibió.

- Pago de apoyo de combustible sin comprobar en su totalidad.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

SISTEMA MUNICIPAL DIF

Se solicitó documentación de la cuenta pública correspondiente  al mes de Abril y Mayo 2023 mediante oficio CM-029/2024 del cual al día de hoy no se ha recibido respuesta.

RECURSOS HUMANOS

Se solicitó documentación de los convenios de liquidaciones y pagos de nómina des mes de Agosto 2023, donde se observó lo siguiente:

- Depósitos de nómina y adelantos de sueldo sin anexar solicitudes de los Servidores Públicos.

-Oficio de adelanto de sueldo firmado por una persona diferente al Servidor Público que solicita dicho adelanto.

- Pago a talleristas de Casa de la Cultura sin anexar documento en el cual se encuentre la firma de que recibieron dicho pago.

- Anexan pagaré sin firma.

- Listado de nómina sin firma de algunos Servidores Públicos.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

RAMO 33

Se solicitó documentación de Ramo 33 correspondiente al mes de Septiembre 2023, en la cual no se encontraron observaciones.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

AGUA POTABLE

Se solicitó documentación de Agua Potable correspondiente al mes de Septiembre 2023, donde se observó lo siguiente:

- Respecto a las fichas de depósito se observa que tienen fecha posterior al día de cobro.

- Recibos sin cobro de drenaje.

En la tabla siguiente se muestra el número de observaciones y recomendaciones resultado de cada revisión, así mismo se plasman las observaciones contestadas y/o solventadas.

OTROS

- Realice relación de oficios expedidos por la Contraloría Municipal del año 2024.

- Realice oficio CM-001/2024 mediante el cual se solicitó la baja del vehículo Dakota la cual estaba asignada a la Contraloría Municipal.

- Realice informe bimestral de mi área (Auditoria) correspondiente a Noviembre y Diciembre 2023.

- Colabore en el evento que se realizó en el jardín municipal por el día de reyes.

- Realice oficio CM-013/2024 mediante el cual se envía recomendación al Placero Municipal para revisar los folios de los recibos a su carga, ya que se encontraron recibos con el mismo número de folio.

- Ayude al personal de Jurídico de la Contraloría Municipal, en las capacitaciones a los Servidores Públicos respecto al Código de Ética.

- Realice documentación para el pago de los vales #01, #02 y #03 que se utilizaron para el pago del recibo de la luz y el teléfono.

- Asistí a capacitación de la Coordinación del Agua Potable, la cual se llevó a cabo en la ciudad de León, Guanajuato.

- Ayude a Servidor Público con el llenado de su Declaración Patrimonial Inicial.

- Asistí a la entrega recepción del puesto de Elemento de Seguridad Pública y realice el acta correspondiente.

- Lunes 06 de febrero día de asueto.

- Asistí a la entrega recepción del puesto de Elemento de Seguridad Pública y realice el acta correspondiente.

- Realice llenado del formato con información de Auditorias 2023.

- Asistí a la entrega recepción del puesto de Elemento de Seguridad Pública y realice el acta correspondiente.

- Realice oficio CM-035/2024 mediante el cual se le dio contestación a oficio enviado por el Tesorero Municipal para enviar funcionarios de la Contraloría Municipal como testigos en la aplicación de cuestionarios en procesos relacionados con ingresos y otorgamientos de ayudas y subsidios.

- Asistí a la aplicación de cuestionarios en procesos relacionados con ingresos y otorgamientos de ayudas y subsidios, el cual se llevó a cabo en el salón de Cabildos.

- Realice documentación para el pago del vale #05 que se utilizó para el pago del recibo del teléfono.

- Realice documentación para el pago del vale #07 que se utilizó para el la compra de llantas y servicio para la camioneta asignada a la Contraloría Municipal.

- Realice oficio CM-048/2024 mediante el cual se enviaron las llantas retiradas de la camioneta a la bodega municipal.

- Asistí a la entrega recepción del puesto de Informática y realice el acta correspondiente.

- Asistí a la entrega recepción del puesto de Auxiliar de Presidencia y realice el acta correspondiente.

- Realice documentación para el pago del vale #04 y #06 que se utilizaron para la compra de papelería y teléfonos para uso en el departamento de la Contraloría Municipal.

- Realice documentación para el pago del vale #09 y #10 que se utilizaron para la compra de CPU y juego de teclado y mouse para uso del personal de Jurídico en el área de la Contraloría Municipal.

- Registre los oficios en el formato de control de revisados y archive documentación.

3.- Lic. Salvador Torres Mancilla.

Se asistió a la Entrega de Juguetes por el día de reyes a las Localidades de: Calavera, Tropezón, Haciendita, Puerta de los Guzmán, Puerta de la Aguililla y Laguna Cercada.

Se procedió a sacar el expediente ASEG/957/2016- MC/ASEG002/2022 del archivo Provisional.

Se impartió el Código de Ética, a los Departamentos de Desarrollo Urbano, Departamento de la Mujer, Servicios Públicos Municipales (Área Administrativa), Planeación y Ecología.

Elaboración del Oficio No. CM-14/2024 de fecha 17 de enero del año 2024, suscrito por el titular de este órgano de control, dirigido al ARQ. JUAN CARLOS OLALDE VELAZQUEZ, sobre queja realizada en este órgano de Control Interno, la cual gira en: “El gobierno Municipal mantiene cerrada la calle Juan Torres, la cual se encontraba en construcción, pero ya han pasado 2 semanas de que se terminaron las obras, y aun no la abren. Actualmente se genera una gran cantidad de tráfico gracias al bloqueo de dicha calle, y ahora en diciembre con una gran cantidad de eventos se vuelve imposible moverse por el tráfico”.

Elaboración del Oficio No. CM-19/2024 de fecha 22 de enero del año 2024, suscrito por el titular de este órgano de control, dirigido al LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN “B”, SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, dando contestación sobre la observación referida a este Órgano de Control Interno, en torno a la queja recibida en esa dependencia Estatal, la cual gira en: “El gobierno Municipal mantiene cerrada la calle Juan Torres, la cual se encontraba en construcción, pero ya han pasado 2 semanas de que se terminaron las obras, y aun no la abren. Actualmente se genera una gran cantidad de tráfico gracias al bloqueo de dicha calle, y ahora en diciembre con una gran cantidad de eventos se vuelve imposible moverse por el tráfico”.

Se Procedió a sacar del Archivo Provisional el Expediente ASEG/471/2018-CM/ASEG003/2022.

Se impartió la Capacitación del Código de Ética al Departamento de Ecología (personas que barren las calles), se impartió dicho curso en la oficina del departamento de ecología.

Se Procedió a sacar del Archivo Provisional el Expediente ASEG/1061/2017-CM/ASEG005/2022.

Se mando Expediente ASEG/AI/IR/34/2019-CM/ASEG020/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Se mando Expediente CM/ASEG002/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Se dio contestación al Oficio de: ASEG/DGAJ/74/2024 Y ASEG/DGAJ/2024 de fecha 11 de enero de 2024.

Se mando Expediente ASEG/471/2018-CM/ASEG002/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Se Procedió a sacar del Archivo Provisional el Expediente ASEG/638/2018-CM/ASEG007/2022.

Se mando Expediente CM/ASEG004/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Se mando Expediente ASEG/1061/2017-CM/ASEG005/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Se mando Expediente ASEG/638/2018-CM/ASEG007/2022, Al Archivo definitivo, por Prescripción.

Acompañamiento al Señor José Guadalupe Robledo Torres a Fiscalía, elaboración y presentación de Demanda sobre Accidente de Vehículos Automotores en Carretera a Entronque Ocampo-Ojuelos a la Escondida Km. 1.

Asistencia a Capacitación sobre: Violencia en razón de Genero y Violencia Digital, en las instalaciones de Casa de la Cultura de Ocampo, Guanajuato.

Elaboración de Notificación a Juan Gerardo Ruiz Castillo y Valentín Martínez Dávila por queja recibida en este órgano de Control Interno para que acudan a comparecer.

Elaboración del Oficio No. CM-36/2024 de fecha 13 de febrero del año 2024, suscrito por el titular de este órgano de control, dirigido a la LIC. NALLELY LÓPEZ GARCÍA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, OCAMPO, GTO., el cual gira en torno a: le comunico que la C. CLAUDIA ARELLANO DE LA ROSA, tuvo retardos en su entrada a laborar, los días 08, 09, y 12 de febrero del presente año, por lo que de acuerdo a la LEY DEL TRABAJO EN SU ARTÍCULO 47, FRACCIÓN II, así como el REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE OCAMPO, GTO., ARTICULO 9, ARTÍCULO 37, FRACCIÓN I, ARTÍCULO 46,

FRACCIÓN II Y III, ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, solicito le sea aplicada la sanción correspondiente.

Elaboración del Oficio No. CM-45/2024 de fecha 13 de febrero del año 2024, suscrito por el titular de este órgano de control, dirigido a LIC. CESAR MANUEL REYES ESPINOZA, DIRECTOR DEL DIF, OCAMPO, GTO., el cual gira

en torno a: la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, le solicito con número de oficio ST-242-2024, con fecha 12 de febrero del 2024, la INFORMACIÓN FINANCIERA DEL TERCER TIMESTRE DEL EJERCICIO 2023, descrita en el anexo que le adjunto con este oficio, la cual es necesaria para acreditar el cumplimiento de las Obligaciones Constitucionales en materia de Contabilidad Gubernamental del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ocampo, Guanajuato, así como para la realización de los procesos de Fiscalización.

Acompañamiento a la C. Ma. De los Ángeles Hernández Macias a la Ciudad de Guanajuato al RAN, para procedimiento de cesión de Derechos Parcelarios del ejido de Ocampo.

4.  MARTIN RODRIGUEZ ROMERO.

EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

EZEQUIEL SILVA MARTINEZ.

01 Enero al 29 de Febrero del 2024

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Acceso y Andadores en la Unidad deportiva Municipal. Donde sigue en   ejecución la   banqueta de adoquín de 10 x 20 cm de 6cm  de espesor asentado sobre una cama de arena de 6 cm  y se colaron los escalones de concreto hidráulico.

- Se realizó un recorrido  para la verificación de avances  de la obra denominada: Rehabilitación de Camino Rural, Santa Bárbara a las Trojes, en el Municipio de Ocampo. Comenzando a ejecutar la base hidráulica con material con producto de trituración de roca.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Rehabilitación de Camino Rural, Carmen del Norte, en el Municipio de Ocampo. comenzando a ejecutar trazo y nivelación  con equipo topográfico y excavación de cortes  cualquiera que sea su clasificación en terreno natural (abriendo caja).

- Se realizó un recorrido  para la verificación de avances  de la obra denominada: Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar, El Saucito (Tercera etapa) comenzando a ejecutar despalme de terreno natural.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort) comenzando a ejecutar la demolición mecánica de pavimento de concreto hidráulico.

- Se realizó un recorrido  para la verificación de avances  de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Calle San Juan Bautista. Comenzando a ejecutar la base hidráulica con material con producto de trituración de roca.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad San Pedro de Ibarra, Calle 5 de Mayo. comenzando a ejecutar el riego de impregnación  con emulsión asfáltica y el poreo con arena para protegerlo.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad El Pájaro, Calle la Cruz. Encontrándose en ejecución la Excavación con Equipo en caja, en material tipo b.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad Santa Bárbara, Calle Hidalgo (Tramo: Calle Mina A Juárez) Comenzando a ejecutar la base hidráulica con material con producto de trituración de roca.

- Se realizó un recorrido  para la verificación de avances  de la obra denominada: Mejoramiento de Acceso a Cancha de Futbol Siete en La Comunidad de san Pedro de Ibarra. Comenzando a ejecutar la base hidráulica con material con producto de trituración de roca.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Electrificación, en Ocampo, Gto. Localidad las Trojes, Brecha Santa Bárbara. Donde se colocó 1 trasformador de 15 kva, 7 postes y 7 lámparas para el alumbrado público.

- Apoyo al departamento de educación para la entrega de juguetes del día de reyes en las comunidades de La Calavera, El Tropezón, La Laguna Acercada, La Haciendita,  Puerta de los Guzmán y Puerta de la Agililla.

- Se asistió a las instalaciones del rastro municipal para la verificación de guías de movilización de animales que entran al rastro municipal.

- Se realizó un recorrido  para la verificación de avances  de la obra denominada: Construcción de Tanque Elevado de 100 m3, en Ocampo, Gto. En la Localidad el Mezquite. Comenzando a ejecutar la Excavación con máquina para zanja  en material tipo b en seco.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Rehabilitación de Camino Rural, Carmen del Norte, en el Municipio de Ocampo. Comenzando a ejecutar la base hidráulico.

- Se dio un recorrido  para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort) comenzando a ejecutar el riego de impregnación  con emulsión asfáltica y el poreo con arena para protegerlo.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Electrificación, en Ocampo, Gto. Localidad Santa Regina, Calles Venecia, Francia y España. Donde se verificaron la instalación de 12 postes, 2 torres dobles, 3 trasformadores y 14 muretes.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad Santa Bárbara, Calle Hidalgo (Tramo: Calle Mina A Juárez) donde termino de ejecutar la guarnición tipo de pecho de paloma de 40 cm  de base  x 30 cm de altura.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Terminando de ejecutar guarnición  trapezoidal  de 0.15 x 0.20 x 0.40 cm.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada:       Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad la Tinaja, Calle  Luciano Herrera. Donde hubo una inversión total de  $2,857.779.39.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Rehabilitación de Camino Rural, Santa Bárbara a las Trojes, en el Municipio de Ocampo. donde se ejecutaron 1112 metros lineales de  carpeta asfáltica.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort)  comenzando a la colocación en banqueta de capa a base de piedra natural pórfido, de 5 a 8 cm de espesor.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación  con Concreto  Hidráulico, en Ocampo, Gto. Localidad La Tinaja, Calle Lázaro Cárdenas (2da. Etapa). donde se ejecutaron 80 metros lineales de concreto hidráulico con una inversión total de  $1, 210,953.10.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Calle San Juan Bautista. Se Terminó de ejecutar 121.76 metros lineales de concreto hidráulico.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort).  Comenzando a la colocación de arroyo de capa a base de piedra natural de 5 a 8 cm de espesor, color rojo en formatos de 20 cm x 20 cm y 10 cm x 10 cm.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad San Pedro de Ibarra, Calle 5 de Mayo. Donde se ejecutaron 66.60 metros lineales de arroyo, 133.2 metros lineales de guarnición, 133.2 metros lineales de banqueta. 66.6 metros de arroyo.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Juan Torres (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort) donde asistió personal de la secretaria de trasparencia, supervisor de obras públicas, director de servicios públicos y personal  contraloría municipal, donde tuvo una inversión total de $ 1,621,279.68.

- Se realizó un recorrido para la supervisión  de la obra denominada: Mejoramiento de Acceso a Cancha de Futbol Siete en La Comunidad de san Pedro de Ibarra. Donde la obra se encontraba terminada al 100%.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, Calle San Juan Bautista. Donde asistió personal de la secretaria de trasparencia, supervisor de obras públicas, director de servicios públicos y personal  contraloría municipal, donde tuvo una inversión total de $1,952,908.15 beneficiando a 90 personas del fraccionamiento.

- Se realizó una visita para Supervisión de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Terminaron de colocar el  arroyo de capa a base de piedra natural de 5 a 8 cm de espesor, color rojo en formatos de 20 cm x 20 cm y 10 x 10cm.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación a Base de Pórfido, en Ocampo, Gto. Colonia Centro, Calle Allende (Tramo: Plaza Principal a Calle Comonfort). Donde asistió personal de la secretaria de trasparencia, supervisor de obras públicas, personal  de servicios públicos y personal  contraloría municipal  Faltando de instalar 2 luminarias y el letrero informativo.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Mejoramiento de Acceso a Cancha de Futbol Siete en La Comunidad de san Pedro de Ibarra  Donde asistió personal de la secretaria de trasparencia, supervisor de obras públicas, personal  de servicios públicos y personal  contraloría. Donde quedo concluida al 100 % la totalidad de su ejecución.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad Santa Bárbara, Calle Hidalgo (Tramo: Calle Mina A Juárez).  Ibarra  Donde asistió personal de la secretaria de trasparencia, supervisor de obras públicas, personal  de servicios públicos y personal de contraloría municipal   únicamente quedo pendiente de instalar el letrero informativo para quedar concluida la obra al 100%.

- Se llevó a cabo una revisión física durante la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, en Ocampo Gto. Localidad El Pájaro, Calle la Cruz. . Donde  quedo terminada  al 100 %  su ejecución.

- Se realizó un recorrido para la entrega-recepción de la obra denominada: Construcción de Acceso y Andadores en la Unidad deportiva Municipal. Donde asistió el supervisor de obras públicas, el director de COMUDE y personal de contraloría municipal.

5. Tec. Paula Cristina Rodríguez Salinas.

# QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

# INFORME DE ACTIVIDADES

LE DI LECTURA A LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS

- REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE OCAMPO GUANAJUATO

- REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE OCAMPO, GTO.

- REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO

- Elaboración del Oficio No. CM-031/2024 de fecha 12 de febrero del año 2024, dirigido al Lic. Erick Silvano Montemayor Lara, Presidente Municipal de Ocampo, Gto, dándole a conocer, que en base al oficio: DGPCCS/279/2024 suscrito por el Lic. Hector Ortiz Torres, Director General de Participacion Ciudadana y Contraloria Social. En el cual solicita la ratificacion y/o designacion del enlace de Contraloria Social de la Direccion de Contraloria Municipal; deacuerdo a lo anterior se designara a la C. Paula Cristina Rodriguez Salinas, encargada de Quejas, denuncias e investigaciones en la Contraloria Municipal de Ocampo Gto.

- Elaboración del Oficio No. CM-39/2024 de fecha de 14 de febrero del año 2024, dirigido al LIC. CESAR MANUEL REYES ESPINOZA, DIRECTOR DEL DIF, OCAMPO, GTO. Dándole conocimiento sobre las observaciones que la unidad de Transparencia Municipal realizo, referentes al Área de Recursos Humanos de DIF Municipal.

- Elaboración del Oficio No. CM-040/2024 de fecha 14 de febrero del año 2024, dirigido al LIC. Oscar Miguel Cortes Cibrián, Asesor Jurídico de Presidencia Municipal, OCAMPO, GTO. Dándole conocimiento sobre las observaciones que la unidad de Transparencia Municipal realizo, referentes al Área de Presidencia Municipal.

- Elaboración del Oficio No. CM-041/2024 de fecha 14 de febrero del año 2024, dirigido al Prof. Reynaldo Rodríguez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento, OCAMPO, GTO. Dándole conocimiento sobre las observaciones que la unidad de Transparencia Municipal realizo, referentes al Área de Secretaria Municipal.

- Elaboración del Oficio No. CM-042/2024 de fecha 14 de febrero del año 2024, dirigido ala Lic. Nallely López García, Director de Recursos Humanos, OCAMPO, GTO. Dándole conocimiento sobre las observaciones que la unidad de Transparencia Municipal realizo, referentes al Área de Recursos Humanos.

- Elaboración del Oficio No. CM-043/2024 de fecha 14 de febrero del año 2024, dirigido al C. Benjamín Ayala Lozano, Encargado de Archivo Municipal, OCAMPO, GTO. Dándole conocimiento sobre las observaciones que la unidad de Transparencia Municipal realizo, referentes al Área de Archivo Municipal.

- Recibí una queja que presento una ciudadana el día 19 de febrero del año 2024, donde redacta, sobre un recolector de basura esto con motivo de Trato Irrespetuoso y Mala conducta.

- Recibí una queja que presento una ciudadana el día 27 de febrero del año 2024, Donde redacta, sobre un empleado del área de Obras Publicas esto con motivo de Deficiencia en servicios.

- El día 28 de febrero del año 2024, me comunique con el área de Contraloría Municipal del municipio de San Felipe, esto con la finalidad de capacitación sobre el sistema SIM.

- Recibí una queja que presento una ciudadana el día 5 de marzo de 2024, donde redacta, sobre empleado del área de Agua Potable esto con motivo de Deficiencia en servicio y Mala conducta.

- Se asistió a capacitación el día 28 de febrero del año 2024, sobre los temas de “Violencia Contra las Mujeres por Razones de Genero” y “Violencia Contra las Mujeres en el Espacio Digital”.

- Participe en el comité del COCOSOP de la comunidad de Gachupines.

- Recibí una queja que presento una ciudadana el día 6 de marzo del año 2024, donde redacto, sobre un oficial calificado esto con motivo de Abuso Indebido del empleo.

- Se revisó los expedientes del SIM de la administración pasada, esto con la finalidad de conocer los anexos que se deben otorgar a cada departamento de la administración.

- Se ha estado revisando la plataforma del sistema SIM, de acuerdo a cada departamento de la administración y se ha estado anotando el avance de cada uno de los departamentos.